MODELO PREENCHIDO ETP – LEI 14.133/21

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação se mostra necessária em virtude da obrigatoriedade legal de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), conforme disposto na Lei Federal nº 12.305/2010, Decreto Federal nº 7.404/2010 e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o qual requisitou a adoção de providências para regularização da gestão municipal dos resíduos sólidos.

O Município de Papanduva/SC possui população estimada em 19.150 habitantes (IBGE, 2022) e realiza atualmente a coleta regular de resíduos domiciliares e a coleta seletiva, com apoio de uma associação local de recicladores. Entretanto, não há dados consolidados referentes à quantidade e composição dos resíduos, rotas e custos operacionais, taxas de reaproveitamento e rejeito, condições de destinação final e sustentabilidade econômico-financeira do sistema.

Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para realizar o diagnóstico técnico, o prognóstico, a elaboração de programas e metas, a modelagem de sustentabilidade financeira e a redação das Minutas de Leis correlatas, possibilitando o planejamento ambiental, operacional e econômico da gestão municipal de resíduos sólidos.

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Não se aplica em virtude da ausência de um plano anual de contratações.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá apresentar equipe multidisciplinar composta por profissionais qualificados em Engenharia Ambiental ou Sanitária, Biologia, Geoprocessamento, Economia/Finanças Públicas, Ciências Sociais e área jurídica, de modo a atender plenamente às exigências técnicas e legais do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e das respectivas Minutas de Lei.

  - O objeto da contratação exige:

- Diagnóstico técnico completo do sistema municipal de gestão de resíduos, incluindo o levantamento de dados primários e secundários, fluxos operacionais e custos.

- Caracterização gravimétrica estratificada, contemplando os principais segmentos geradores (domiciliar, comercial, rural, público e RCC).

- Mapeamento operacional das rotas de coleta, frequências, custos e desempenho logístico.

- Participação social estruturada, contemplando oficinas de nivelamento e audiências públicas para validação das etapas do PMGIRS.

- Elaboração das minutas legislativas referentes à Política Municipal de Resíduos Sólidos e ao Gerenciamento de Grandes Geradores.

- Diagnóstico institucional e socioeconômico da associação de recicladores, avaliando sua estrutura organizacional, capacidade operacional, gestão financeira e administrativa, bem como o potencial de ampliação das atividades diante do aumento previsto no volume de recicláveis após campanhas de educação ambiental e mobilização comunitária.

- O estudo deverá identificar limitações e propor ações de fortalecimento, reestruturação ou ampliação da associação, incluindo a possibilidade de criação de novas associações ou parcerias com empresas privadas, de modo a garantir maior eficiência na triagem, comercialização e gestão financeira dos materiais recicláveis.

- Deverá também analisar a viabilidade de um modelo híbrido de gestão, que integre a participação dos recicladores locais com o suporte técnico e operacional de empresas privadas especializadas, permitindo melhor controle da produção, rastreabilidade, sustentabilidade econômica e ampliação da inclusão socioprodutiva de pessoas de baixa renda no sistema de coleta seletiva.

Requisitos de metodologia e forma de entrega

- O plano deverá seguir a estrutura mínima exigida pelo art. 19 da Lei 12.305/2010, incluindo relatórios de diagnóstico, prognóstico, programas, metas, indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação.

- Os produtos deverão ser entregues em formato digital editável (Word, Excel e shapefile/SIG) e em duas vias impressas devidamente encadernadas.

- Todos os relatórios deverão conter mapas, planilhas e demais registros técnicos que comprovem os levantamentos e análises realizados.

  - Requisito de cronograma e participação

- A empresa deverá apresentar Plano de Trabalho com cronograma detalhado, especificando etapas, prazos, responsáveis e produtos intermediários.

- Deverá promover, no mínimo, uma Oficina de Nivelamento com a equipe técnica municipal e uma Audiência Pública para validação e apresentação dos resultados à sociedade, garantindo o registro de presença e a sistematização das contribuições recebidas.

  - Normas e legislações a observar

O trabalho deverá observar integralmente:

- As normas técnicas da ABNT aplicáveis: NBR 10004 (Classificação de Resíduos), NBR 10007 (Amostragem de Resíduos Sólidos), NBR 13896 (Aterros de Resíduos Não Perigosos), NBR 15114 e NBR 15115 (Reciclagem de RCC).

- As diretrizes do Manual de Elaboração do PMGIRS do Ministério do Meio Ambiente.

- A legislação correlata, incluindo:

  - Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;

  - Decreto nº 10.936/2022 – Regulamenta a PNRS;

  - Lei nº 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico;

  - Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina (Lei nº 14.675/2009).

  - Prazo de vigência e horizonte do plano

- O PMGIRS deverá possuir horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, contemplando metas e diretrizes de curto, médio e longo prazo.

- O plano deverá prever revisões quadrienais, em sinergia com o Plano Plurianual (PPA) e demais instrumentos de planejamento municipal.

- ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação refere-se à elaboração de 01 (um) PMGIRS completo, incluindo suas etapas, anexos técnicos, mapas, planilhas e minutas de lei.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Será realizado mediante consulta a Planos Municipais de Resíduos Sólidos contratados recentemente por municípios de porte semelhante, bem como pesquisa de preços junto a empresas especializadas.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

De início, estima-se a contratação no valor de R$ XX.XXX,00.
Os valores foram estimados com base em contratos similares em municípios da região, valores referenciais de sondagens SPT, inventários florestais e levantamentos topográfico s especializados.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada, que deverá elaborar o PMGIRS de forma técnica, participativa e alinhada à realidade municipal, possibilitando planejamento operacional e financeiro e garantindo conformidade com a legislação ambiental e com as diretrizes do TCE/SC.

- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação, uma vez que o objeto é técnica e metodologicamente integrado, exigindo execução multidisciplinar coordenada e contínua. O parcelamento comprometeria a coerência e a rastreabilidade técnica do PMGIRS.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação visa proporcionar ao Município de Papanduva/SC os seguintes resultados concretos, técnicos e institucionais, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e demais legislações correlatas:

  - Resultados Técnicos e Operacionais

- Elaboração de um diagnóstico técnico completo e atualizado do sistema municipal de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, abrangendo coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final.

- Padronização e georreferenciamento dos dados de coleta, geração e destinação, permitindo integração ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e aos relatórios de controle ambiental.

- Identificação das ineficiências operacionais e financeiras do sistema atual, subsidiando decisões mais assertivas de gestão e investimento.

- Proposição de soluções técnicas viáveis para o tratamento, reaproveitamento e destinação final dos resíduos, com base em critérios de sustentabilidade ambiental e econômica.

  - Resultados Ambientais:

- Redução progressiva da quantidade de resíduos destinados a aterros e aumento da taxa de reciclagem e reaproveitamento de materiais.

- Diminuição da ocorrência de disposição irregular de resíduos em áreas rurais, margens de rios e terrenos baldios.

- Melhoria dos indicadores de qualidade ambiental urbana e rural, conforme metas a serem definidas no PMGIRS.

- Fortalecimento da educação ambiental e da conscientização da população sobre a importância da segregação na origem e da coleta seletiva.

  - Resultados Sociais e Econômicos

- Diagnóstico aprofundado da associação de recicladores, com propostas de fortalecimento organizacional e de gestão financeira, e análise da viabilidade de modelos híbridos de operação (associação + empresa privada).

- Inclusão socioprodutiva de pessoas de baixa renda, com geração de trabalho e renda por meio da valorização dos resíduos recicláveis.

- Criação de novas oportunidades econômicas locais, fomentando o mercado de materiais recicláveis e estimulando a economia circular.

- Melhoria da eficiência financeira do sistema municipal, por meio da modelagem de custos e da proposta de mecanismos de cobrança (taxa ou tarifa) compatíveis com a realidade local.

- Ampliação da transparência e do controle social sobre a gestão dos resíduos, com a realização de oficinas, audiências públicas e divulgação dos resultados do plano.

- d) Resultados Institucionais

- Atendimento às exigências legais e às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), quanto à existência e implementação do PMGIRS.

- Integração entre as secretarias municipais envolvidas (Meio Ambiente, Infraestrutura, Administração, Educação, Agricultura, entre outras) em um sistema de governança unificado para o tema de resíduos.

- Melhoria da capacidade técnica da administração municipal, por meio do nivelamento das equipes e da padronização dos processos de coleta e gestão de informações.

- Criação de base técnica sólida para captação de recursos estaduais e federais voltados à infraestrutura e sustentabilidade ambiental.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

A Administração deverá formalizar Portaria de instituição do Grupo de Trabalho Intersetorial, que acompanhará e validará as etapas de elaboração do PMGIRS.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes no momento..

# DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Não se vislumbram impactos ambientais decorrentes da contratação, uma vez que se trata de elaboração de planejamento técnico, de natureza documental.

- ANÁLISE DE RISCOS

O principal risco está na contratação de empresa sem experiência comprovada na elaboração de PMGIRS, o que pode resultar em diagnóstico incompleto, metas inadequadas e possibilidade de não aceitação do produto pelos órgãos de controle. Para mitigar esse risco, deverá ser exigido na habilitação técnica:

- Atestados de Capacidade Técnica emitidos por entes públicos, comprovando experiência prévia na elaboração de PMGIRS ou instrumentos equivalentes;

- Apresentação de ARTs (ou RRTs) vinculadas aos serviços atestados;

- Responsável Técnico Engenheiro(a) Ambiental ou Sanitarista, acompanhado de equipe multidisciplinar.

Outro risco refere-se à baixa participação social, podendo comprometer a implementação das ações previstas. Para mitigar, o contrato deverá prever oficinas e audiência pública.

Há ainda o risco de ausência de dados consolidados sobre o sistema de limpeza urbana. Este será mitigado com a obrigatoriedade de coleta de dados primários, incluindo caracterização gravimétrica e levantamento operacional.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Com base neste Estudo Técnico Preliminar, declara-se viável e necessária a contratação de empresa especializada para elaboração do PMGIRS de Papanduva/SC, por se tratar da solução técnica e institucionalmente mais adequada, atendendo ao interesse público, às obrigações legais e às determinações do Tribunal de Contas do Estado.

Papanduva, 11 de movembro de 2025.

______________________________

Paulo César Oracz

Secretario de Desenvolvimento Rural e Meio ambiente